SPRING PLANNING

| Mã sprint | 02 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 01/10/25 |
| Thời gian kết thúc | 06/10/25 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Nêu rõ mục tiêu chính cần đạt được trong sprint này (ví dụ: hoàn thiện chức năng đăng nhập, thiết kế giao diện trang chủ…).

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Đăng ký tài khoản | Trung Bình | 2 | Trần Quốc Thái | Done |  |  |
| US-07 | Đăng nhập | Trung bình | 2 | Lê Việt Bảo Anh | Done |  |  |
| US-13 | Đăng xuất | Vừa | 1 | Trần Tiến |  | Done |
| US-05 | Xem gói premium | Trung bình | 3 | Huỳnh Thanh Nam |  | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng chức năng đăng ký tài khoản | Trần Quốc Thái | 01/10/25 | API, FLUTTER, SQL SEVER |
| Xây dựng chức năng đăng nhập | Lê Việt Bảo Anh | 02/10/25 | API, FLUTTER, SQL SEVER |
| Xây dựng chức năng đăng xuất | Trần Tiến | 03/10/25 | API, FLUTTER, SQL SEVER |
| Xây dựng chức năng xem gói premium | Huỳnh Thanh Nam | 05/10/25 | API, FLUTTER, SQL SEVER |
| Viết báo cáo Sprint | Cả Nhóm | 06/10/25 | Word,Github,Excel |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Trễ deadline do khối lượng công việc nhiều.
Biện pháp: Chia nhỏ task, họp daily để cập nhật tiến độ và hỗ trợ kịp thời.

- Rủi ro 2: Xung đột code khi merge trên GitHub.
Biện pháp: Phân chia nhánh rõ ràng (feature/login, feature/ui...), kiểm tra code trước khi merge.

- Rủi ro 3: Lỗi kết nối giữa frontend và backend.
Biện pháp: Kiểm tra endpoint API bằng Postman, ghi chú tài liệu API rõ ràng.

- Rủi ro 4: Không đồng bộ dữ liệu sản phẩm từ cơ sở dữ liệu.
Biện pháp: Thống nhất cấu trúc database, kiểm thử CRUD trước khi deploy.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Không có