SPRING PLANNING

| Mã sprint | 04 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 14/10/25 |
| Thời gian kết thúc | 21/10/25 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Nêu rõ mục tiêu chính cần đạt được trong sprint này (ví dụ: hoàn thiện chức năng đăng nhập, thiết kế giao diện trang chủ…).

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-08 | Quản lý người dùng | Cao | 5 | Trần Quốc Thái | Done |  |  |
| US-09 | Quản lý mục yêu thích | Trung bình | 3 | Trần Tiến | Done |  |  |
| US-12 | Quản lý bài hát | Cao | 5 | Lê Việt Bảo Anh |  | Done |
| US-10 | Thanh toán | Trung bình | 3 | Huỳnh Thanh Nam |  | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng chức năng Quản lý người dùng | Trần Quốc Thái | 07/10/25 | API, FLUTTER, SQL SEVER |
| Xây dựng chức năng Quản lý mục yêu thích | Trần Tiến | 08/10/25 | API, FLUTTER, SQL SEVER |
| Xây dựng chức năng Quản lý bài hát | Lê Việt Bảo Anh | 11/10/25 | API, FLUTTER, SQL SEVER |
| Xây dựng chức năng Thanh toán | Huỳnh Thanh Nam | 12/10/25 | API, FLUTTER, SQL SEVER |
| Viết báo cáo Sprint | Cả Nhóm | 13/10/25 | Word,Github,Excel |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro 1: Trễ deadline do khối lượng công việc nhiều.
Biện pháp: Chia nhỏ task, họp daily để cập nhật tiến độ và hỗ trợ kịp thời.

- Rủi ro 2: Xung đột code khi merge trên GitHub.
Biện pháp: Phân chia nhánh rõ ràng (feature/login, feature/ui...), kiểm tra code trước khi merge.

- Rủi ro 3: Lỗi kết nối giữa frontend và backend.
Biện pháp: Kiểm tra endpoint API bằng Postman, ghi chú tài liệu API rõ ràng.

- Rủi ro 4: Không đồng bộ dữ liệu sản phẩm từ cơ sở dữ liệu.
Biện pháp: Thống nhất cấu trúc database, kiểm thử CRUD trước khi deploy.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Không có