SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 04

Thời gian Sprint: 14/10/2025 – 21/10/2025

Thành viên tham gia: 4

1. Điều gì đã làm tốt

- Giao tiếp trong nhóm rõ ràng, thường xuyên trao đổi qua chat nhóm zalo hằng ngày.

- Hoàn thành các task chính trong Sprint đúng tiến độ

- Thành viên luôn hỗ trợ lẫnnhau khi gặp khó khăn kỹ thuật.

- Sử dụng Git để quản lý source code, hạn chế trùng lặp và mất mát dữ liệu.

2. Điều gì chưa tốt

- Chưa viết test case trước khi code → dẫn đến việc test thủ công nhiều, tốn thời gian.

- Chưa làm quen kịp thời với git nên trong lúc làm việc còn gặp khó khăn

3. Những cản trở gặp phải

- Do nhóm lần đầu làm việc chung nên việc giao tiếp còn bỡ ngỡ

- Thời gian của thành viên có thể không thống nhất chung

- Có vài phần mềm thành viên chưa biết sử dụng

4. Bài học rút ra

- Cần viết testcase sớm sẽ giúp code hiệu quả hơn

- Cần thống nhất thời gian hợp lý từng thành viên

- Dùng chung những phần mềm mà thành đều biết sử dụng

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Chuẩn hóa backlog trước khi bắt đầu Sprint, bổ sung mô tả rõ ràng hơn

- Viết test case đơn giản trước khi code

- Thực hiện review code sớm hơn để tránh dồn việc cuối Sprint

- Tổ chức daily meeting

- Nâng cao phối hợp khi sử dụng Git

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Quốc Thái | Code Quản lý người dùng | 100 | 9/10 | Có thể chỉnh sửa thông tin người dùng. Làm đúng yêu cầu nhóm.Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn | 9/10 |
| Trần Tiến | Code Quản lý mục yêu thích | 100 | 9/10 | Có thể chỉnh sửa danh mục yêu thích. Làm tốt công việc được giao.Đúng thời hạn | 9/10 |
| Lê Việt Bảo Anh | Code Quản lý bài hát | 100 | 9/10 | Có thể chỉnh sửa bài hát. Làm đúng yêu cầu nhóm. Hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn | 9/10 |
| Huỳnh Thanh Nam | Code Thanh toán | 100 | 9/10 | Thanh toán thành công.Làm đúng yêu cầu nhóm.Hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn | 9/10 |