SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 02

Thời gian Sprint: 01/10/25 - 06/10/25

Thành viên tham gia: 4

1. Mục tiêu Sprint

- Code đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, Xem gói Premium

2. Công việc đã hoàn thành

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Đăng ký tài khoản | Trung bình | 2 | Trần Quốc Thái | Done |
| 7 | Đăng nhập | Trung bình | 2 | Lê Việt Bảo Anh | Done |
| 13 | Đăng xuất | Vừa | 1 | Trần Tiến | Done |
| 5 | Xem gói Premium | Trung bình | 3 | Huỳnh Thanh Nam | Done |

3. Công việc chưa hoàn thành

- Không có do nhóm đã hoàn thành xong tiến độ sprint 2

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- Không có

5. Kết luận

Đánh giá Sprint: Sprint 2 đạt mục tiêu.

- Vì sao đạt:

- Các tính năng đã được hoàn thành đúng tiến độ.

- Nhóm phối hợp hiệu quả, giao tiếp tốt, hiệu quả làm việc cao.

- Phân chia công việc phù hợp từng thành viên