SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 03

Thời gian Sprint: 07/10/25 - 13/10/25

Thành viên tham gia: 4

1. Mục tiêu Sprint

- Code quản lý tài khoản, Quản lý danh mục bài hát, Chat với AI, Đăng ký gói Premium

2. Công việc đã hoàn thành

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Quản lý tài khoản | Trung bình | 3 | Trần Quốc Thái | Done |
| 9 | Quản lý danh mục bài hát | Trung bình | 3 | Trần Tiến | Done |
| 12 | Chat với AI | Cao | 5 | Lê Việt Bảo Anh | Done |
| 10 | Đăng ký gói Premium | Trung bình | 3 | Huỳnh Thanh Nam | Done |

3. Công việc chưa hoàn thành

- Không có do nhóm đã hoàn thành xong tiến độ sprint 3

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- Không có

5. Kết luận

Đánh giá Sprint: Sprint 3 đạt mục tiêu.

- Vì sao đạt:

- Các tính năng đã được hoàn thành đúng tiến độ.

- Nhóm phối hợp hiệu quả, giao tiếp tốt, hiệu quả làm việc cao.

- Phân chia công việc phù hợp từng thành viên