SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 04

Thời gian Sprint: 14/10/25 - 21/10/25

Thành viên tham gia: 4

1. Mục tiêu Sprint

- Code Quản lý người dùng, Quản lý mục yêu thích, Quản lý bài hát, Thanh toán

2. Công việc đã hoàn thành

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Quản lý người dùng | Cao | 5 | Trần Quốc Thái | Done |
| 9 | Quản lý mục yêu thích | Trung bình | 3 | Trần Tiến | Done |
| 12 | Quản lý bài hát | Cao | 5 | Lê Việt Bảo Anh | Done |
| 10 | Thanh toán | Trung bình | 3 | Huỳnh Thanh Nam | Done |

3. Công việc chưa hoàn thành

- Không có do nhóm đã hoàn thành xong tiến độ sprint 4

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- Không có

5. Kết luận

Đánh giá Sprint: Sprint 4 đạt mục tiêu.

- Vì sao đạt:

- Các tính năng đã được hoàn thành đúng tiến độ.

- Nhóm phối hợp hiệu quả, giao tiếp tốt, hiệu quả làm việc cao.

- Phân chia công việc phù hợp từng thành viên